# ACTA DE REUNIÓN N.° 01

Proyecto de Grado – 2026-1
Modelo Predictivo del Puntaje en las Pruebas Saber Pro – Ingeniería de Sistemas

Fecha: 17 de febrero de 2026
Modalidad: Virtual
Asesor temático: Ing. Javier Francisco Córdoba Perdomo
Estudiantes:

- Carlos Andrés Montoya Pacheco

- Salomé Campiño Vélez

- Santiago Zapata

- Jhan Carlos Mesa

## 1. Objetivo de la reunión

Realizar la reunión inicial de orientación temática del proyecto de grado, revisar el planteamiento presentado por el grupo, delimitar el alcance real del proyecto y establecer lineamientos técnicos y metodológicos para el desarrollo durante el semestre 2026-1.

## 2. Descripción del proyecto

El proyecto seleccionado del banco de propuestas consiste en el desarrollo de un:

Modelo predictivo del puntaje en las pruebas Saber Pro para estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

El propósito central es construir un modelo basado en técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning) que permita:

- Analizar datos históricos académicos.

- Identificar patrones de desempeño.

- Predecir el posible puntaje de un estudiante antes de presentar la prueba.

- Detectar riesgos académicos de manera anticipada.

- Recomendar refuerzos específicos en áreas débiles.

Se aclaró que, aunque el impacto podría ampliarse en el futuro a toda la universidad, el alcance formal del proyecto está limitado a Ingeniería de Sistemas, según el título y formulación oficial.

En revisión del día 24 de febrero cambia el alcance a la Facultad de Ingeniería.

## 3. Aclaraciones conceptuales realizadas por el asesor

Durante la sesión se enfatizó en los siguientes puntos clave:

### 3.1 Alcance del proyecto

- El proyecto NO es para toda la universidad en esta fase.

- El alcance debe respetar estrictamente el título aprobado.

- Se debe evitar ampliar el proyecto sin control metodológico.

### 3.2 Naturaleza del proyecto

El proyecto es esencialmente:

- Ciencia de datos.

- Estadística aplicada.

- Machine Learning.

- Analítica de aprendizaje.

- Toma de decisiones basada en datos.

En términos sencillos:

Se busca que los datos del pasado enseñen a un algoritmo a predecir el desempeño futuro.

### 3.3 Componentes esperados

El asesor indicó que el proyecto debe contemplar:

- Análisis de variables académicas y socioacadémicas.

- Diseño del modelo predictivo.

- Entrenamiento y validación con datos históricos.

- Desarrollo de una interfaz web.

- Consideraciones de calidad de datos.

- Prevención de sesgos en las predicciones.

- Definición del tamaño de muestra.

- Definición de nivel de precisión aceptable.

## 4. Metodología y herramientas tecnológicas sugeridas

Se establecieron lineamientos técnicos importantes:

### 4.1 Backend

- Uso de Python para ciencia de datos.

- Implementación de modelo de Machine Learning.

### 4.2 Frontend

- Evaluar tecnologías como React o Angular.

### 4.3 Desarrollo asistido por IA

El asesor recomendó trabajar con:

- Google Antigravity

- Uso de agentes de IA para desarrollo acelerado.

- Integración con herramientas como Stitch.

- Trabajo colaborativo con Git.

Se enfatizó que el mercado laboral actual exige dominio de herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial.

## 5. Organización del trabajo

Se establecieron los siguientes lineamientos organizativos:

### 5.1 Repositorio Git

- Crear un repositorio Git.

- Trabajo colaborativo obligatorio.

- Evidencia semanal de avances (commits).

- Supervisión constante por parte del asesor.

### 5.2 Carpeta compartida

Se creó una carpeta compartida en Google Drive que será el centro de operaciones del proyecto.

Allí se desarrollará:

- Documento técnico de requisitos.

- Cronograma de actividades.

- Entregables formales.

### 5.3 Documento técnico de requisitos

Se indicó la necesidad de elaborar un documento formal que incluya:

- Alcance técnico.

- Definición de usuarios.

- Interfaces.

- Tecnologías.

- Arquitectura del sistema.

- Variables del modelo.

## 6. Entregables iniciales

Quedaron definidas las siguientes tareas:

- Leer nuevamente y a profundidad el documento completo del proyecto.

- Descargar la transcripción de la reunión.

- Elaborar un resumen con tareas pendientes.

- Crear el repositorio Git.

- Elaborar el cronograma del semestre.

- Construir el documento técnico de requisitos.

- Investigar Google Antigravity y herramientas asociadas.

- Definir tecnologías a utilizar.

## 7. Planeación del semestre

Se estableció como meta:

- En este semestre: dejar construido un MVP funcional (modelo + interfaz básica).

- Segundo semestre: pruebas, ajustes y optimización.

Se enfatizó en la importancia de:

- Planeación rigurosa.

- Alta eficiencia.

- Trabajo colaborativo real.

- Responsabilidad profesional.

## 8. Observaciones finales

El asesor recalcó:

- La importancia de tener claridad absoluta sobre el propósito del proyecto.

- La necesidad de anticipar escenarios y posibles problemas desde la planeación.

- La responsabilidad ética y profesional en el desarrollo del trabajo.

- El compromiso individual y colectivo del grupo.

Elaboró:
Ing. Javier Francisco Córdoba Perdomo
Asesor Temático