# ACTA DE REUNIÓN

Proyecto: Modelo Predictivo para Pruebas Saber Pro
Fecha: 17 de marzo de 2026
Modalidad: Virtual

## 1. Asistentes

- Javier Francisco Córdoba Perdomo (Asesor)

- Carlos Andrés Montoya Pacheco

- Jhan Carlos Mesa Escobar

- Santiago Zapata

- Salomé Campiño Vélez

## 2. Lectura del acta anterior

El asesor realiza la lectura del acta de la reunión anterior, en la cual se abordaron los siguientes puntos:

- Revisión de avances del proyecto.

- Definición de lineamientos para el desarrollo del software predictivo.

- Uso de variables independientes y datos históricos para el modelo.

- Enfoque del sistema para múltiples tipos de usuarios (estudiantes y administrativos).

- Definición de arquitectura tecnológica (pendiente por concretar).

- Uso de herramientas con inteligencia artificial para el desarrollo.

- Importancia de la investigación bibliográfica.

- Necesidad de definir el modelo predictivo.

- Desarrollo de mockups considerando diferentes roles.

Se concluye que el proyecto avanza, pero requiere fortalecer:

- La investigación bibliográfica.

- La definición del modelo predictivo.

- La visión integral del sistema (académica y administrativa).

## 3. Desarrollo de la reunión

### 3.1 Revisión de mockups

El equipo presenta avances en los mockups (HTML), mostrando diferentes vistas según roles (estudiante, rector, decano, etc.).

Observaciones del asesor:

- No existe integración en un solo sistema.

- Falta navegación entre roles.

- Las funcionalidades fueron definidas sin una base formal.

3.2 Problema identificado: falta de requisitos

El asesor identifica un problema crítico:

El sistema se está construyendo desde la lógica del desarrollador y no desde la necesidad del cliente.

Se establece que:

- No se han levantado requisitos reales.

- No se han realizado entrevistas con usuarios.

- Las funcionalidades actuales son supuestas.

### 3.3 Definición de acciones sobre requisitos

Se acuerda:

- Realizar reuniones con:

  - Coordinadora de Ingeniería de Sistemas

  - Coordinadora de Ingeniería Industrial

  - Decano

- Características de estas reuniones:

  - Duración: 20–30 minutos

  - Individuales

  - Grabadas y con transcripción

Objetivo:

- Levantar requisitos reales del sistema.

### 3.4 Revisión de la bibliografía

El equipo presenta avances usando:

- Research Rabbit

- Notebook

- Google Scholar

Observaciones del asesor:

- Existen inconsistencias en la cantidad de artículos.

- Se deben filtrar fuentes (priorizar artículos científicos en PDF).

- Es necesario organizar la información.

### 3.5 Nueva actividad: matriz de análisis bibliográfico

Se establece que el equipo debe:

- Construir una matriz de análisis de artículos.

- Definir preguntas de investigación (RQ).

- Identificar:

  - Modelos predictivos más utilizados

  - Técnicas de Machine Learning aplicadas

Se proporciona un ejemplo de guía de revisión sistemática.

### 3.6 Uso de herramientas de apoyo

Se indica:

- Subir el documento base del proyecto en PDF al sistema de análisis.

- Usar herramientas de IA para:

  - Generar preguntas de investigación

  - Definir criterios de inclusión

  - Construir la matriz

### 3.7 Actividad inmediata

Cada integrante debe:

- Formular preguntas (prompts) en la herramienta.

- Identificarse (ej: “Soy Carlos”).

- Consultar sobre:

  - Modelos predictivos adecuados para el proyecto.

El asesor verificará la participación mediante el historial.

## 4. Tareas asignadas

### 4.1 Bibliografía

- Construir guía de revisión sistemática:

  - Preguntas de investigación (RQ1, RQ2)

  - Palabras clave (strings)

  - Criterios de inclusión

  - Bases de datos

- Analizar artículos y clasificarlos.

- Elaborar matriz de análisis.

### 4.2 Requisitos

- Gestionar reuniones con:

  - Coordinadoras

  - Decano

- Registrar y documentar requisitos.

### 4.3 Herramientas

- Subir documento del proyecto en PDF.

- Usar IA para análisis bibliográfico.

- Registrar interacción individual en la herramienta.

## 5. Próximos pasos

- Presentar avances de:

  - Preguntas de investigación

  - Uso de herramientas

  - Análisis de artículos

- Avanzar en levantamiento de requisitos.

## 6. Cierre

El asesor solicita evidencias de avance para el día siguiente y confirma que no hay dudas adicionales por parte del equipo.

Nota aclaratoria

Uso de IA

Esta acta fue desarrollada con apoyo de inteligencia artificial.